[image: image1.jpg]



工学院

汽车实验中心建设方案

2023年4月4日

工学院
汽车实验中心建设方案                                                   
一、指导思想
根据教育部关于《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案》，以科学发展观为指导,坚持"以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在建设〞,以提高质量为核心,推动学校内部质量保障体系建设,促使学校教学条件根本达标,教学质量根本保证的文件精神，进一步提升我院实验室建设水平，顺利通过“两个评估”，助推我院转型发展及内涵建设。
二、实验室建设现状分析
1、汽车实验中心现状

工学院汽车实验中心在2022年下半年进行了一次建设，主要根据我院两个本科专业未开出的实验课程，新增力学实验室、新能源汽车实验室和机械设计与制造实验室，三个实验室建成之后，本科实践课程开出率达90%左右。汽车实验中心实验室分区扩展19分区。
最近，综合学院专家意见和新旧设备整合方案，拟将原有的19个分区调整为16个实验室。一楼设整车实验室、汽车故障诊断实验室、汽车钣金实验室、汽车涂装实验室、汽车精修实验室、机械加工实验室、力学实验室等7个实验室。一楼实验室较少，但亮点突出。

二楼包括新能源汽车实验室、发动机实验室、汽车电子电器实验室、电气焊实验室、汽车技能大赛实验室、钳工实验室、汽车底盘实验室、机械设计与制造实验室、汽车后市场服务实验室等9个实验室。目前，二楼许多设备都是2014年（及以前）购置，基础设备年限较长、陈旧老化，检测设备落后。加上2020年下半年实验室搬迁改建，实训设备3次搬迁换地，导致部分设备损坏，无法修复。一直堆积二楼，导致二楼布置混乱，特色和亮点不够突出，更不利于教学。结合以上情况，急需解决二楼实验室调整和设备老旧问题，以突出各实验室的特点，提高实验开出率。另外，由于场地等条件限制，目前交通运输和汽车服务工程专业没有机房，相关专业仿真和软件教学无法正常开展。
2、 本科专业实践课程开设情况
对照交通运输和汽车服务工程培养方案需求和汽车实验中心现状，将实验室分为正常开设的实验室、需要完善的实验室和急需新建的实验室三类，各类实验室支撑专业课程等情况列表说明如下：

（1）正常开设的实验室
	实验室/实验室名称
	面向专业
	面向课程
	开设情况与地点

	发动机实验室
	交通运输、汽车服务工程
	发动机原理、汽车构造（一）、汽车构造（二）、汽车理论
	正常开设
汽车实验中心二楼

	汽车故障诊断实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车故障检测与诊断、汽车检测与诊断技术（二)
	正常开设
汽车实验中心一楼

	汽车整车实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车构造（一）、汽车构造（二）、汽车理论、汽车维修技术（二）
	正常开设
汽车实验中心一楼

	机械加工实验室
	交通运输、汽车服务工程
	金属工艺学、机械设计基础、机械制造基础
	正常开设
汽车实验中心一楼

	电气焊实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车维修工程、汽车运用工程、汽车维修技术（二）
	正常开设
汽车实验中心二楼

	汽车钣金实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车维修工程、汽车运用工程、汽车维修技术（二）
	正常开设
汽车实验中心一楼

	汽车涂装实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车维修工程、汽车运用工程、汽车维修技术（二）
	正常开设
汽车实验中心一楼

	汽车精修实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车运用工程、汽车维修工程、汽车维修技术（二）
	正常开设
汽车实验中心一楼

	力学实验室（新建）
	交通运输、汽车服务工程
	汽车材料、工程力学、理论力学、材料力学
	正常开设
汽车实验中心一楼

	新能源汽车实验室（新建）
	交通运输、汽车服务工程
	汽车新技术、混合动力汽车、新能源汽车
	正常开设
汽车实验中心二楼

	机械设计与制造实验室（新建）
	交通运输、汽车服务工程
	机械制造基础、机械设计基础、液压传动
	正常开设
汽车实验中心二楼


（2）需要完善的实验室
	汽车电子电器实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车电子与控制技术、汽车电子与电气、汽车电器与电控技术
	设备老旧，需要完善
汽车实验中心二楼

	汽车后市场服务实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车事故鉴定学、保险法、汽车保险与理赔、二手车评估鉴定
	设备不足，需要完善
汽车实验中心二楼

	汽车底盘实验室
	交通运输、汽车服务工程
	自动变速器、汽车维修工程、汽车构造（一）、汽车构造（二）、汽车理论
	设备老旧，需要完善
汽车实验中心二楼

	新能源汽车实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车新技术、混合动力汽车、新能源汽车
	设备不足，需要完善
汽车实验中心二楼


（3）急需新建的实验室
	实验室/实验室名称
	面向专业
	面向课程
	开设情况与地点

	交通运输与汽车服务工程虚拟仿真实验室
	交通运输
汽车服务工程
	运输系统规划、交通运输法规、城市公交规划与运营管理、交通运输市场学、现代物流学、汽车事故鉴定学等
	无实训场地
老图书馆207（待建地点）

	汽车模拟驾驶实验室
	交通运输、汽车服务工程
	汽车驾驶实训
	无实训场地
汽车实验中心一楼（待建地点）

	汽车机房
	交通运输、汽车服务工程
	工程图学、机械制图
	无实训场地
老图书馆207（待建地点）

	汽车多媒体讨论室
	交通运输、汽车服务工程
	所有课程课间讨论
	无实训场地
汽车实验中心二楼（待建地点）


由以上分析可见，急需建设交通运输和汽车服务工程虚拟仿真实验室、汽车模拟驾驶实验室、汽车机房和汽车多媒体讨论室，解决交通运输、汽车服务工程2个本科专业部分课程无法开出实验的问题。完善汽车底盘实验室、汽车电子电器实验室、汽车后市场服务实验室等，提高实验开出率，以便达到本科评估的要求。
三、建设项目及预算
1、装修项目
（1）二楼分区，装修隔断；
	旧件展示区
	楼梯
	汽车多媒体实验室（待建）
	汽车底盘实验室（待完善）
	汽车发动机实验室
	汽车电子电器实验室
（待完善）
	新能源汽车实验 室（待完善）

	
	二楼过道
	电气焊实验室

	航吊口
	
	

	汽车技能大赛实验室
	汽车后市场服务实验室（待完善）
	钳工实验室
	机械设计与制造实验室
	楼梯
	


（2）一楼分区，装修隔断；
	楼梯
	西北门
	汽车精修实验室
	汽车涂装实验室（搬入）
	烤漆房
	汽车钣金实验室
	整车实验室
	东北门
	工具室

	卫生间
	
	
	
	
	
	
	
	工具室

	
	汽车模拟驾驶实验室（待建）
全封玻璃隔断，带推拉门（装修）
	过道
	东门

入口

	航吊口
	医护占用
	机械加工实验室
	大梁校正仪、四轮定位（搬离）
	力学实验室
	楼梯
	办公室

	
	
	
	
	
	
	办公室


2、实验室建设项目

	实训区
	设备名称
	功能配置
	数量

	汽车底盘实验室（完善）
	手动变速器解剖展示台
	手动变速器解剖展示
	2

	
	自动变速器解剖展示台
	自动变速器解剖展示
	2

	
	空调系统实训台
	手动变速器拆装实训
	2

	
	汽车一体化教学资源APP平台（手动变速器拆装）
	拆装教学
	1

	
	天窗实训台
	自动变速器解剖展示
	1

	
	电动座椅实训台
	
	1

	
	拆装测量一体化工作台（自动变速器拆装）
	自动变速器结构展示
	2

	
	自动变速器拆装维修工具组套
	自动变速器拆装实训
	2

	
	汽车一体化教学资源APP平台（自动变速器拆装）
	拆装教学
	1

	
	电动转向系统实训台
	电动转向实训教学
	2

	
	整车底盘系统实训台
	整车底盘
	2

	
	制动系统实训台
	
	2

	
	传动系统实训台
	
	2

	
	智能移动录播实训装置系统
	诊断课程制作
	1

	
	教学一体机及教学软件
	75寸
	1

	
	教学一体机支架
	柜式支架
	1

	
	无线投屏器
	配套
	1

	汽车电器实训区（完善）
	汽车电子电器实验示教板（教师端）
	汽车电子课程、故障诊断、考试
	1

	
	汽车电子电器实验箱及配套课程
	汽车电子课程、故障诊断、考试
	20

	
	实训桌椅
	配套
	10

	
	汽车自动空调系统实训台
	自动空调系统检修
	2

	
	汽车手动空调系统实训台
	手动空调系统检修
	2

	
	
全车电器实训台
	迈腾
	2

	
	汽车CAN数据传输网络系统示教板
	帕萨特B5
	2

	
	汽车车身电器实训台
	新朗逸
	2

	
	汽车一体化教学资源APP平台（故障设置）
	拆装教学
	1

	
	教学一体机及教学软件
	75寸
	1

	
	教学一体机支架
	柜式支架
	1

	
	无线投屏器
	配套
	1

	汽车后市场服务实验室（完善）
	二手车拆解评估车
	拆解车
	1

	
	视频拍照、录制精准相机
	配套
	2

	
	拆解及鉴定工具
	配套
	2

	
	二手车评估、定损实训台及配套桌椅
	配套
	1

	汽车模拟驾驶实验室(新建）
	HP-T20交互式主被动智能汽车驾驶培训模拟器
	配套
	3

	
	HY-15三屏交互式主被动智能汽车驾驶培训模拟器


	LED显示器
	3

	汽车机房
	计算机（带管理软件）
	
	80台

	
	学生操作桌及座椅
	
	80套

	
	CAD软件（识图）
	
	1套

	
	机房装修
	
	1

	
	交换机
	
	1

	
	智慧黑板
	
	1

	
	空调
	
	2

	交通运输、汽车服务工程虚拟仿真实验室
	TransCAD，VISSIM交通仿真软件、pc-crash
	
	各1套

	新能源汽车实验室
	比亚迪宋PRODN
	插电
	1

	
	氢燃料车及实验台架
	
	1

	
	直流充电实训台
	
	1

	
	交流充电实训台
	
	1

	汽车多媒体讨论室
	实训桌椅
	
	20

	
	多媒体一体机
	
	1

	
	移动智慧黑板
	
	1

	旧件展示区
	储物货架
	
	1套


3、 建设经费预算

	实验室名称
	经费预算（万元）

	汽车底盘实验室（完善）
	30

	汽车电子电器实验室（完善）
	30

	汽车后市场服务实验室（完善）
	30

	交通运输、汽车服务工程虚拟仿真软件
	35

	汽车模拟驾驶实验室(新建）
	15

	汽车机房（新建）
	85

	汽车多媒体讨论室（新建）
	10

	实验分区隔断装修
	55

	新能源汽车实验室
	50

	储物货架
	0.5

	一楼设备搬运、归整
	3

	合计
	343.5 


